תוכנית עסקית — תקציר מנהלים

BizAssist AI

פלטפורמת צ'אט AI לעסקים בישראל — מבוססת RAG, עם בידוד מלא בין לקוחות, 5 שכבות אבטחה, ו-WhatsApp מובנה. מטרת המסמך: לשקף את האסטרטגיה העסקית, התמחור, יחידת הכלכלה ותוכנית ההשקה ב-12 החודשים הקרובים.

# תקציר מנהלים

הבעיה: 600,000 עסקים קטנים ובינוניים בישראל. פחות מ-5% משתמשים היום בצ'אטבוט AI באתר. הפתרונות הגלובליים (Chatbase, Intercom, Tidio) יקרים, אנגלית-ראשית, ובלי בידוד אמיתי בין לקוחות.

הפתרון: BizAssist AI — צ'אטבוט ׳שקוף׳ שעונה רק על מה שבעל העסק העלה (PDF/DOCX/URL/CSV/Q&A). עברית מהיסוד, WhatsApp מובנה, בידוד per-tenant ב-Pinecone + Postgres RLS, 5 שכבות אבטחה כולל canary tokens.

היעד 12 חודשים: MRR ₪155K (ARR ₪1.86M), 210 לקוחות משלמים, Gross Margin משוקלל 72%+.

ההשקעה: Bootstrap אפשרי עם Founder-led sales ושותפויות סוכנויות. אופציה ל-Angel seed של $250-500K להאצת שלב השותפויות.

# ההזדמנות

שלושה גלים מצטלבים שיוצרים חלון פתוח עכשיו:

- טכנולוגיה — עלויות LLM ירדו פי 10 ב-18 חודשים. GPT-4o-mini ב-$0.15/M input, Anthropic prompt caching חוסך 90% על context חוזר. עברית באיכות גבוהה זמינה.

- התנהגות — 92% מהצרכנים צופים תשובה מיידית (McKinsey 2024), WhatsApp בחדירה של 96% בישראל, דור Z/Y מעדיף טקסט על שיחת טלפון.

- תחרות — המתחרים הגלובליים מתמקדים ב-enterprise אנגלית. בישראל אין עדיין שחקן RAG דומיננטי בעברית ל-SMB. סוכנויות Wix/Shopify מחפשות ערך מוסף ללקוחות.

# בידול — 6 יתרונות שמונעים העתקה

- עברית מהיסוד — prompts, embeddings, UI, תמיכה ושירות. לא תרגום, לא add-on. כולל RTL מלא בווידג'ט.

- WhatsApp מובנה — ערוץ #1 בישראל, חלק מ-Growth ומעלה ללא תשלום נוסף. Templates מאושרים ל-Meta.

- בידוד אמיתי — Pinecone namespace-per-tenant + Postgres RLS + CI cross-tenant tests. זה לא סינון שדות מסוכן.

- RAG בלבד — 5 שכבות safety מוודאות שהבוט לא יענה על מה שלא העלו. canary tokens יחידי per-tenant מזהים דליפות.

- תמחור ישראלי — בש"ח, חשבוניות תקניות, הוראות קבע, אפשרות חריגה צפויה. לא $0.99 לשיחה.

- Partner-friendly — Agency Dashboard עם ניהול מרובה לקוחות, 30% rev-share לסוכנויות Wix/Shopify בשנה הראשונה.

# מדרגות תמחור

מבנה של 4 מדרגות מכסה מ-self-serve עסק יחיד ועד enterprise עם SLA:

| מדרגה | מחיר/חודש | מכסת שיחות | קהל | מרג'ין גולמי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | ₪149 | 500 | עסק יחיד | ~87% |
| Growth | ₪499 | 3,000 | SMB פעיל | ~76% |
| Business | ₪1,499 | 10,000 | Mid-market | ~68% |
| Enterprise | ₪5,000+ | Custom | רשתות/Enterprise | ~63% |

Overage: ₪0.15 לשיחה מעבר למכסה (עלות בפועל ~₪0.04 → מרג'ין 73% על overage) · הנחה 20% בתשלום שנתי · חודש ראשון חינם.

# יחידת כלכלה — איך מרוויחים ולא מפסידים על טוקנים

עלות ממוצעת לשיחה: ≈ ₪0.037 ($0.011) בסיס: 4 תורות, ~9,500 tokens אפקטיביים (אחרי cache), model mix 80% GPT-4o-mini / 20% GPT-4o, + Pinecone retrieval.

6 מנגנוני הגנה על המרג'ין:

- Model routing חכם — 80%+ מהשיחות על GPT-4o-mini; GPT-4o רק כשההקשר ארוך או אין chunks. Claude רק ל-failover.

- Prompt caching — System prompt + retrieved chunks ב-Anthropic cache. חסכון 90% על context חוזר.

- Semantic deduplication — שאלות דומות מ-Redis cache. חסכון 20–30% על tenants עם הרבה FAQ.

- History truncation — שמירת 10 תורות + summary, לא כל השיחה. בתוך lib/llm/.

- Per-tenant quota — תקרה קשיחה בפלאן, אלרטים ב-80/100/120%, חיוב overage אוטומטי. אין 'bill surprise'.

- Abuse detection — rate limit, identical-query spam detection, CAPTCHA ב-X שיחות/IP בערוץ ציבורי.

יעד מעשי גם לקוח פי-3 משימוש ממוצע → Gross Margin נשאר מעל 50%. זה עיקרון הבסיס של התמחור.

# Go-to-Market — 3 שלבים

## שלב 1 · Founder-led (חודשים 1–3) — יעד ₪10K MRR

- 20 לקוחות pilot ב-50% הנחה ל-3 חודשים (קליניקות, עו"ד, Wix stores).

- Outbound: 100 cold emails/שבוע + LinkedIn Sales Navigator לבעלי עסקים.

- LP בעברית + demo video של 90 שניות, trial 14 יום עם credit card.

- Weekly 1:1 עם כל לקוח → feedback loops → case study ראשון תוך 30 יום.

## שלב 2 · Partner channel (חודשים 4–9) — יעד ₪50K MRR

- שותפויות עם סוכנויות Wix/Shopify/WordPress ישראליות: 30% rev-share שנה 1.

- Agency Dashboard — ניהול מרובה לקוחות, חשבוניות מרוכזות, לוגו לבן.

- 3 case studies (קליניקה, eComm, עו"ד) + campaign LinkedIn+Google Ads.

- השקה פומבית ב-Wix App Market ו-Shopify App Store.

## שלב 3 · Scale (חודשים 10–18) — יעד ₪150K+ MRR

- App marketplace presence + content marketing בעברית (בלוג, webinars, podcast sponsorships).

- שני Account Executives במשרה מלאה למכירות mid-market.

- Enterprise playbook: RFP templates, security docs, ISO27001 roadmap.

# 90 הימים הקרובים — פעולות קונקרטיות

שבועות 1–2 · תשתית

- הקמת entity ישראלית + חשבון Stripe בש"ח.

- רכישת דומיין bizassist.co.il, עליית LP + דף pricing + dashboard להרשמה עצמאית.

- חיבור billing לחיוב תקופתי + tracking של overage.

שבועות 3–6 · 10 Pilots

- Outbound ל-50 עסקים (קליניקות, עו"ד, Wix stores) — חתימה על 10 pilots ב-50% הנחה.

- Weekly check-in עם כל לקוח, תיקוני מוצר מיידיים, case study ראשון תוך 30 יום.

שבועות 7–9 · שותפויות

- פנייה ל-20 סוכנויות Wix/Shopify; חתימה על 3 שותפויות עם rev-share.

- MVP של Agency Dashboard, Launch על Wix App Market.

שבועות 10–12 · המרה ל-Scale

- המרת 50% מה-pilots ל-paid — יעד ₪10K MRR.

- LinkedIn + Google Ads, תקציב ₪15K/חודש, גיוס AE ראשון או SDR חלקי.

- החלטה אסטרטגית: bootstrap המשך או Angel round של $250–500K.

# סיכונים והפחתה

- עלויות טוקנים מזנקות → quota per-tenant, prompt caching, model routing, alerting 80/100/120%.

- מתחרה גלובלי נכנס חזק לעברית → העמקת שותפויות מקומיות, WhatsApp מובנה, חשבוניות/תמיכה בעברית כחפיר.

- איכות תשובות לא מספקת → groundedness scoring, feedback loop, human escalation, הדרכת upload.

- דליפת מידע בין tenants → namespace isolation, RLS, CI cross-tenant test, canary tokens, bug bounty.

- תלות ב-OpenAI/Anthropic → failover אוטומטי, שני ספקי embedding חלופיים, abstraction layer.

- Burn לפני breakeven → lean team של 3–4, Founder sales, revenue-first, אופציית Angel seed.

# המשפט שסוגר

BizAssist AI בונים את הצ'אטבוט שעסק ישראלי יכול להפעיל באתר שלו היום אחה"צ — בעברית, בשקלים, עם WhatsApp, בלי המצאות, עם שותף אמיתי מאחורי הקלעים. הצעד הבא: אישור תוכנית 90 הימים ותחילת outbound ל-10 לקוחות pilot כבר השבוע.